# 📌 Status do Projeto e TODO List — Olist TechChallenge (Fase 1)

Este documento registra o progresso da sessão de planejamento de hoje (20 de Julho de 2026) e estabelece o roteiro exato para a retomada das atividades.

## 📂 1. Arquivos Gerados na Sessão de Hoje

Durante o planejamento, estruturamos os seguintes arquivos na pasta do subprojeto TechChallenge:

| Arquivo | Finalidade | Status |
| --- | --- | --- |
| 📄 analise_tratamento_dados.md | Análise aprofundada com os prós e contras das abordagens de tratamento para produtos sem categoria e reviews duplicadas. | Pronto para Decisão |
| 📄 plano_dataframe_unificado.md | Planejamento da arquitetura de Joins, cardinalidades, agregação e definição de features derivadas. | Aprovado |
| 🐍 build_unified_dataframe.py | Script de pipeline pronto para ler os 9 CSVs, executar os joins descritos no plano e salvar a base em formato Parquet. | Pronto para Execução |

Nota: O diagnóstico preliminar em Python foi executado e limpo com sucesso do workspace.

## 📝 2. TODO List de Engenharia e Análise de Dados

Abaixo está o roteiro estruturado para as próximas etapas de desenvolvimento:

### Passo 1: Execução do Tratamento e Unificação (Conclusão do Passo 1 & 2)

- Executar o script build_unified_dataframe.py.

- Validar o output gerado em discovery_output/olist_unified.parquet (~30-40 MB).

- Validar o schema documentado em discovery_output/olist_unified_schema.md.

### Passo 3: Correlação Delivery Time × Review Score (Satisfação do Cliente)

- Criar script para calcular a correlação de Pearson/Spearman entre delay_days (ou lead_time_days) e o review_score.

- Gerar gráficos (boxplots de atrasos agregados por review score de 1 a 5).

- Exportar insights quantitativos detalhados (ex: "X dias de atraso reduzem a nota média em Y pontos").

### Passo 4: Segmentação RFM (Recency, Frequency, Monetary)

- Desenvolver script de cálculo de RFM no nível de customer_unique_id.

- Definir regras de corte ou aplicar algoritmo de clusterização (K-Means/DBSCAN).

- Cruzar os clusters de comportamento de compra com as métricas de NPS dos clientes.

### Passo 5: Elaboração do Relatório Final (Fase 1)

- Consolidar as análises dos passos anteriores em um documento executivo de 10 a 20 páginas (conforme diretrizes do Tech Challenge).

- Incluir os diagramas Mermaid da proposta conceitual dos agentes de IA (disponível no arquivo proposal_agentic_ai_phase1.md).